## Slide 1: Chapter 2 – 소프트웨어 프로세스

## Slide 2: 학습내용
소프트웨어 프로세스 모델
프로세스 활동
변경 처리
프로세스 개선

## Slide 3: 소프트웨어 프로세스
소프트웨어 시스템을 제품화하기 위한 활동들의 집합
모든 프로세스는 다음 활동을 포함함:
  명세화 – 기능과 운영상의 제약조건을 정의함
  개발 – 명세를 충족하는 소프트웨어를 만들어야 함
  검증 – 소프트웨어가 고객이 원하는 것과 일치하는지를 검증
  진화 – 변화하는 고객의 요구를 충족해야 함

## Slide 4: 소프트웨어 프로세스 설명
프로세스 설명의 구성 요소들:
  제품(product)과 산출물(deliverable)은 프로세스 활동의 결과물임
  역할(role)은 프로세스에 참여하는 사람들의 책임을 나타냄
  사전/사후 조건(pre- and post-condition)은 프로세스 활동이 이루어지거나 제품이 만들어지는 전과 후에 만족해야 하는 조건들임

## Slide 5: 계획 주도와 애자일 프로세스
계획 주도 프로세스는 모든 프로세스 활동을 미리 계획하고, 이 계획에 따라 진행을 평가한다.
애자일 프로세스에서는 소프트웨어를 개발하면서 점증적이고 연속적으로 계획이 이루어진다.
소프트웨어 프로세스에 정답은 없다.

## Slide 6: 소프트웨어 프로세스 모델

## Slide 7: 소프트웨어 프로세스 모델
폭포수 모델
  계획 주도 모델. 개별적인 프로세스 단계로 프로세스 모델을 나타냄.
점증적 개발
  명세화, 개발 및 검증 활동이 서로 중첩됨. 계획 주도 혹은 애자일 모델일 수 있음.
통합 및 환경 설정
  새로운 설정에 사용할 컴포넌트들을 조합하고 하나의 시스템으로 통합함. 계획 주도 혹은 애자일 모델일 수 있음.
대규모 시스템에서는 모든 일반적 프로세스에서 가장 좋은 특징을 일부 조합해서 사용함

## Slide 8: 폭포수 모델
요구사항 정의
시스템/소프트웨어 설계
구현 및 단위 테스팅
통합 및 시스템 테스팅
운영 및 유지보수

## Slide 9: 폭포수 모델의 단계
폭포수 모델의 단계:
  요구사항 분석 및 정의
  시스템/소프트웨어 설계
  구현 및 단위 테스팅
  통합과 시스템 테스팅
  운영과 유지보수
폭포수 모델의 가장 큰 단점은 프로세스 단계가 종료된 후 변화를 주는 것이 어렵다는 점이다. 원칙적으로, 이전 단계가 끝나기 전까지는 다음 단계를 시작할 수 없다.

## Slide 10: 폭포수 모델의 문제점
프로젝트를 경직되게 몇 단계로 구분하는 것은 고객의 요구사항 반영을 어렵게 함.
  따라서 폭포수 모델은 요구사항이 명확하고 디자인 프로세스 도중에 변화가 거의 없는 경우에만 적합함.
  명확한 요구사항을 가지는 비즈니스 시스템은 그리 많지 않음.
폭포수 모델은 주로 시스템이 여러 곳에서 분산되어 개발되는 대규모 개발 프로젝트에서 활용됨.
  위와 같은 환경에서는 계획에 기반한 폭포수 모델이 협업에 도움이 됨.

## Slide 11: 점증적 개발
개요 설명
명세화
병행 활동
개발
검증
초기 버전
중간 버전
최종 버전

## Slide 12: 점증적 개발의 장점
요구사항 변경을 구현하는 비용이 줄어듦.
  다시 분석하고, 작성해야 하는 문서의 양이 폭포수 모델의 경우보다 훨씬 적음.
이미 진행된 개발 작업에 대해서는 고객의 피드백을 받기가 더 쉬움.
  고객은 소프트웨어 시연에 대해 의견을 줄 수 있고, 얼마나 많이 구현되었는지 확인할 수 있음.
고객에게 유용한 소프트웨어를 빠르게 전달하고 배포하는 것이 가능함.
  고객은 폭포수 프로세스를 사용하는 경우보다 더 일찍 소프트웨어가 제공하는 가치를 경험하고 실제로 사용해볼 수 있음.

## Slide 13: 점증적 개발의 문제점
프로세스가 가시적이지 못함.
  관리자는 진척도를 확인하기 위해 정기적으로 중간 산출물(deliverable)이 필요함. 시스템이 빨리 개발되어야 한다면, 시스템의 모든 버전을 반영한 문서를 작성하는 것은 비용 측면에서 효율적이지 않음.
새로운 증가분이 반영되면서 시스템 구조를 훼손시키는 경향이 있음.
  시스템에 새로운 기능을 추가하는 작업은 하면 할수록 더 어렵고 많은 비용이 들게 됨. 구조적인 품질 저하와 일반적인 코드 망가짐을 방지하기 위해서는 소프트웨어를 개선하고 재구성하는 정기적인 리팩토링(refactoring)이 필요함.

## Slide 14: 통합과 환경설정
재사용할 수 있는 코드를 찾고, 요구에 맞추어 수정한 후 이미 개발된 새로운 코드와 통합함.
재사용 가능한 소프트웨어 컴포넌트와 이 컴포넌트를 조합하기 위한 통합 프레임워크에 기반을 두고 있음.

## Slide 15: 재사용 가능한 소프트웨어 컴포넌트 유형
특정 환경에서 사용할 수 있도록 설정된 독립형 애플리케이션 시스템.
컴포넌트 프레임워크에 통합할 수 있도록 개발한 컴포넌트나 패키지 객체들의 모음.
서비스 표준에 따라 개발하고, 인터넷을 통해 원격 실행이 가능한 웹 서비스.

## Slide 16: 재사용 지향 소프트웨어 공학
요구사항 명세화
소프트웨어 발견
소프트웨어 평가
요구사항 정제
사용 가능한 애플리케이션 시스템
사용 가능한 컴포넌트
애플리케이션 환경 설정
컴포넌트 수정
신규 컴포넌트 개발
시스템 통합

## Slide 17: 주요 프로세스 단계
요구사항 명세화
소프트웨어 발견 및 평가
요구사항 정제
애플리케이션 시스템 설정
컴포넌트 수정과 통합

## Slide 18: 장단점
개발해야 하는 소프트웨어의 양을 줄임으로써 비용과 위험을 감소시켜줌
소프트웨어를 고객에게 더 빨리 전달할 수 있음
요구사항을 타협해야 하는 문제가 발생하기 때문에 시스템이 사용자의 진정한 요구사항을 만족시키기 어려울 수도 있음
시스템 진화에 대한 주도권을 상실함

## Slide 19: 프로세스 활동

## Slide 20: 프로세스 활동
실제 소프트웨어 프로세스는 소프트웨어 시스템을 명세하고, 설계하고, 구현하고 테스팅하기 위한 전반적 목표를 가지고 기술적이고 관리적인 측면을 가진 공동의 활동들이 서로 중첩되어 진행됨.
명세화, 개발, 검증과 진화라는 네 가지 기본 프로세스 활동은 다른 개발 프로세스상에서 서로 다른 방식으로 구성됨.
예를 들어, 폭포수 모델에서는 순차적으로 구성하고, 점증적 개발에서는 서로 중첩시킴.

## Slide 21: 요구공학 프로세스
요구사항 도출 및 분석
시스템 설명
요구사항 명세화
사용자/시스템 요구사항
요구사항 문서
요구사항 검증

## Slide 22: 소프트웨어 명세화
시스템을 개발하기 위해 어떤 서비스가 필요한지를 이해하고 정의하며, 시스템의 운영과 개발에 대한 제약사항을 찾아냄.
요구공학 프로세스
  요구사항 도출과 분석
    기존 시스템 관찰, 잠재적 사용자 및 구매자와 토의, 업무 분석 등을 통해 시스템 요구사항을 얻어냄
  요구사항 명세화
    요구사항 분석 과정에서 확보한 정보를 바탕으로 요구사항들을 담은 문서를 작성
  요구사항 검증
    요구사항에 대한 현실성, 일관성과 완전성을 검사함

## Slide 23: 소프트웨어 설계 및 구현
고객에게 전달하기 위한 실행 가능한 시스템을 개발하는 프로세스임.
소프트웨어 설계
  구현해야 하는 소프트웨어의 구조, 시스템이 사용하는 데이터 모델과 구조, 시스템 컴포넌트들 사이의 인터페이스와 사용하는 알고리즘 등을 기술
구현
  설계된 구조를 실행 가능한 프로그램으로 구현
설계와 구현은 밀접한 관련이 있고 중첩되기도 함.

## Slide 24: 설계 프로세스의 일반적 모델
플랫폼 정보
소프트웨어 요구사항
데이터 설명
설계 입력
설계 활동
설계 결과
아키텍처 설계
데이터베이스 설계
인터페이스 설계
컴포넌트 선택 및 설계
시스템 아키텍처
데이터베이스 설계
인터페이스 명세
컴포넌트 설명

## Slide 25: 설계 활동
아키텍처 설계: 시스템의 전체적 구조, 주요 컴포넌트와 그 관계를 찾고, 이러한 구성요소들이 어떠한 방식으로 분산될지를 알아냄.
데이터베이스 설계: 시스템 데이터 구조를 설계하고 데이터베이스에서 어떻게 표현할지를 결정.
인터페이스 설계: 시스템 컴포넌트들 사이의 인터페이스를 정의함.
컴포넌트 선택 및 설계: 재사용할 컴포넌트를 찾고, 만약 적합한 컴포넌트가 없는 경우에는 새로운 소프트웨어 컴포넌트를 설계함.

## Slide 26: 시스템 구현
대부분의 경우 설계와 프로그램 개발은 중첩됨.
프로그래밍은 개별적 활동이기 때문에, 준수해야 할 일반적인 프로세스가 없음.
디버깅은 프로그램의 결함을 찾아서 고치는 작업임.

## Slide 27: 소프트웨어 검증
검증 및 확인(V & V: verification and validation)은 시스템이 주어진 명세를 잘 따르고 있는 것과 고객이 원하는 것을 그대로 반영하고 있다는 것을 보이기 위함임.
실제처럼 제작한 테스트 데이터를 사용하여 시스템을 실행하는 프로그램 테스팅은 주요한 검증 기법임.

## Slide 28: 테스팅의 단계
컴포넌트 테스팅
시스템 테스팅
고객 테스팅

## Slide 29: 테스팅의 단계
컴포넌트 테스팅
  각각의 컴포넌트를 개별적으로 테스트함
  컴포넌트는 함수나 객채 클래스 같은 단순 구성 요소일 수도, 서로 관련이 있는 구성 요소들을 모아놓은 그룹일 수도 있음.
시스템 테스팅
  시스템 컴포넌트를 통합해서 완전한 시스템을 구성함. 창발적 시스템 속성을 테스트하는 것이 특히 중요함.
고객 테스팅
  시스템 고객이 직접 시스템을 테스트하게 됨.

## Slide 30: 계획 주도 소프트웨어 프로세스에서의 테스팅 단계
요구사항 명세화
시스템 명세화
시스템 설계
컴포넌트 설계
고객 테스트
시스템 통합 테스트 계획
서브시스템 통합 테스트 계획
고객 테스트 계획
시스템 통합 테스트
서브시스템 통합 테스트
서비스
컴포넌트 테스트

## Slide 31: 소프트웨어 진화
소프트웨어는 태생적으로 유연성을 가짐.
비즈니스 환경의 변화에 맞추어 요구사항이 변화하고, 거기에 맞추어 소프트웨어 또한 진화하고 변화해야 함.
개발과 진화 프로세스는 항상 구분되어 왔으나, 완전히 새로 만든 소프트웨어 시스템은 거의 없기 때문에 개발과 유지보수는 연속적인 활동으로 보는 것이 더 옳다.

## Slide 32: 소프트웨어 시스템 진화
시스템 요구사항 정의
기존 시스템 평가
시스템 변경 제안
시스템 수정
신규 시스템
기존 시스템

## Slide 33: 변경 처리

## Slide 34: 변경 처리
모든 대규모 소프트웨어 프로젝트에서 변경은 피할 수 없음.
  사업적 대응과 경영 우선순위의 변화 때문에 시스템 요구사항이 바뀜.
  신기술이 도입되면서 설계나 구현에 대한 새로운 접근이 가능해짐.
  플랫폼이 변경되면 애플리케이션의 변경이 필요함.
이미 완료된 작업을 재수행해야 하는 경우가 많기 때문에 변경 작업은 소프트웨어 개발 비용을 증가시킴. 이러한 경우를 재작업이라고 함.

## Slide 35: 재작업 비용 줄이기
변경 예측: 필요한 재작업이 많이 생기기 전에 가능한 변경을 미리 예측함.
  예로, 시스템의 주요 특성을 고객에게 보여주기 위해 프로토타입 시스템을 개발하는 것.
변경 허용: 시스템에 쉽게 변경을 가할 수 있도록 프로세스와 소프트웨어를 설계함.
  보통 점증적 개발 방식을 수반함. 제안한 변경을 아직 개발되지 않은 증가분에 포함시켜 구현하는 방식임.

## Slide 36: 시스템 요구사항 바꾸기
시스템 프로토타이핑: 고객의 요구사항 및 결정한 설계의 타당성을 확인하기 위해 시스템의 한 버전이나 부분을 빠르게 개발하는 것. 변경 예측의 한 방법임.
점증적 인도: 의견을 받거나 회피할 수 있도록 시스템 증가분을 고객에게 전달하는 것. 변경 회피와 변경 허용을 모두 제공함.

## Slide 37: 프로토타이핑
프로토타입은 제품의 아이디어를 시연하고, 디자인 선택 사항들을 시도해보고, 문제점과 가능한 해결책을 찾아내기 위해 사용하는 소프트웨어 시스템의 초기 버전임.
프로토타입이 사용되는 경우
  요구공학 프로세스에서 시스템 요구사항 도출과 검증에 도움을 줌.
  시스템 설계 프로세스에서 소프트웨어 해결 방안을 탐색하거나 사용자 인터페이스 개발을 위해 사용됨.
  테스팅 단계에서 백투백 테스트를 돌리기 위해 사용됨.

## Slide 38: 프로토타이핑의 장점
시스템 사용성 향상.
사용자가 진짜 필요로 하는 요구사항 발견.
설계 품질 향상.
유지보수성 향상.
개발 비용 감소.

## Slide 39: 프로토타입 개발
프로토타입 목표 설정
프로토타이핑 계획
프로토타입 기능 정의
정의에 대한 개요
프로토타입 개발
실행 가능한 프로토타입
평가 보고서
프로토타입 평가

## Slide 40: 프로토타입 개발
빠른 프로토타입 개발용 언어나 도구를 사용
기능 제외시키기
  프로토타입은 제품에서 잘 이해되지 않는 부분에 집중해야 함.
  오류 처리 및 관리를 무시할 수도 있음.
  신뢰성과 품질 기준 등의 비기능적 요구사항보다 기능적 요구사항에 집중해야 함.

## Slide 41: 프로토타입 폐기
개발이 끝나면 프로토타입은 폐기해야 함. 프로토타입을 기반으로 시스템을 구현하는 것은 좋은 방법이 아님.
  비기능적 요구사항을 만족시키도록 개량하는 것이 불가능할 수도 있음.
  프로토타입은 보통 문서화되어 있지 않음.
  프로토타입의 구조는 보통 빠른 변화에 취약함.
  프로토타입은 표준화된 품질 기준에 맞추지 못할 가능성이 높음.

## Slide 42: 점증적 인도
개발을 마친 증가분 일부를 고객에게 전달함으로써 고객의 업무 환경에서 사용할 수 있도록 배포하는 것.
고객이 직접 어떤 서비스가 가장 중요하고, 어떤 서비스가 별로 중요하지 않은지를 정함. 가장 높은 우선순위의 서비스를 제일 먼저 구현하고 전달하게 됨.
개발하는 동안, 이후 증가분에 대해서 요구사항을 추가할 수 있지만, 현재 증가분에 대해서는 요구사항을 변경하지 못함.

## Slide 43: 점증적 인도
요구사항 개요 정의
요구사항을 증가분에 할당
시스템 아키텍처 설계
시스템 증가분 개발
시스템 미완성?
시스템 완성?
증가분 배포
시스템 검증
증가분 통합
증가분 검증
최종 시스템

## Slide 44: 점증적 인도의 장점
첫 증가분은 고객이 가장 중요하게 생각하는 요구를 충족시켜줌.
초기 증가분을 프로토타입으로 사용할 수 있기 때문에 이후 시스템 증가분에 대한 요구사항에 대한 힌트를 얻을 수 있음.
전체 프로젝트가 실패할 위험이 낮음.
가장 중요한 시스템 서비스를 가장 많이 테스트하게 됨.

## Slide 45: 점증적 인도의 문제점
대부분의 시스템은 시스템의 서로 다른 부분에서 사용하는 여러 기본 기능을 필요로 함.
  주어진 증가분을 구현할 때까지 요구사항을 상세하게 정의하지 않기 때문에 모든 증가분이 필요로 하는 공통 기능을 찾기 어려울 수 있음.
반복적 프로세스의 본질은 소프트웨어와 함께 명세를 개발하는 것임.
  이 방법은 여러 기관의 조달 방식과 문제를 일으킴. 대부분의 조달 과정에는 시스템 개발 계약이 완전한 시스템 명세를 포함해야 함.

## Slide 46: 프로세스 개선

## Slide 47: 프로세스 개선
많은 소프트웨어 회사들이 제품의 품질을 개선하고, 비용을 절약하거나 개발 프로세스를 가속화하기 위한 수단으로 소프트웨어 프로세스 개선에 관심을 가지게 됨.
프로세스 개선은 기존 프로세스를 이해한 후 이 프로세스를 바꾸어서 제품의 품질을 향상시키거나 비용과 개발 시간을 단축하는 활동을 의미함.

## Slide 48: 프로세스 개선과 변경의 방법
프로세스 성숙도 접근법: 프로세스와 프로젝트 관리 기법을 개선하는 것과 바람직한 소프트웨어 공학 실무를 조직에 소개하는 것에 중점을 둠.
  프로세스 성숙도의 수준은 기술적, 관리적 실무가 소프트웨어 개발 프로세스에 얼마나 잘 적용되고 있는지에 대한 정도를 나타냄.
애자일 접근법: 소프트웨어 프로세스 중 반복적 개발과 오버헤드의 감소에 중점을 둠.
  애자일 방법의 주요 특징은 기능을 빠르게 구현해서 배포하면서 고객의 요구사항 변경에 대해 대응을 한다는 것임.

## Slide 49: 프로세스 개선 사이클
측정
분석
변경

## Slide 50: 프로세스 개선 활동
프로세스 측정
  소프트웨어 프로세스나 제품의 한 가지 또는 그 이상의 속성을 측정함. 이 측정을 통해 얻은 기준값으로 프로세스 개선이 효과적이었는지를 평가함.
프로세스 분석
  현재의 프로세스를 평가해서 프로세스의 약점과 방해물을 찾음. 이 단계에서 프로세스를 설명하는 프로세스 모델을 개발함.
프로세스 변경
  찾아낸 프로세스의 일부 약점을 다루기 위한 프로세스 변경을 제안함. 이 변경을 도입하고, 사이클을 통해 변경 효과성에 대한 데이터를 수집하는 작업을 다시 시작하게 됨.

## Slide 51: 프로세스 측정
정량적인 프로세스 데이터를 가능한 한 많이 수집해야 함
  회사가 개선 기준값으로 쓸 수 있는 프로세스 데이터를 확보할 수 있는 경우가 드묾. 측정이 불가능한 시점에 이미 프로세스를 설정해야 할 수도 있음.
프로세스 측정값을 바탕으로 프로세스 개선을 평가해야 함

## Slide 52: 프로세스 지표
프로세스 활동을 완료하는 데 걸리는 시간
  활동이나 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간이나 자원
프로세스나 활동에 소요되는 자원
  투입 인시
특정 이벤트의 발생 빈도
  결함 발생 횟수

## Slide 53: 역량 성숙도 수준
레벨 1
초기
레벨 2
관리
레벨 3
정의
레벨 4
정량적 관리
레벨 5
최적화

## Slide 54: SEI 프로세스 역량 성숙도 모델
초기
  업무 범위를 팀원들에게 정확히 전달
관리
  문서화된 프로젝트 계획. 조직에 대한 자원 관리와 프로세스 모니터링 절차
정의
  조직 차원의 표준과 프로세스 배포
정량적 관리
  수집한 프로세스와 제품의 측정값들을 프로세스 관리에 사용함
최적화
  프로세스와 제품 측정을 통해 프로세스 개선을 추진함

## Slide 55: 키 포인트
소프트웨어 프로세스는 소프트웨어 시스템을 제품화하는 것과 관련된 활동들이다. 소프트웨어 프로세스 모델은 이러한 프로세스들을 추상적으로 표현한 것이다.
일반적인 프로세스 모델은 소프트웨어 프로세스의 구조를 설명한다.
  폭포수 모델, 점증적 개발과 재사용 가능한 컴포넌트 환경설정 및 통합이 이러한 일반적 모델에 해당한다.
요구공학은 소프트웨어 명세를 개발하는 프로세스이다.

## Slide 56: 키 포인트
설계 및 구현 프로세스는 요구 명세서를 실행 가능한 소프트웨어 시스템으로 바꾸는 것과 관련이 있다.
소프트웨어 검증은 시스템이 주어진 명세를 잘 따르는지와 시스템 사용자의 정확한 요구를 충족하는지를 확인하는 프로세스이다.
소프트웨어 진화는 새로운 요구를 충족시키기 위해 기존 소프트웨어 시스템을 변경할 때 이루어진다. 소프트웨어가 유용하기 위해서는 진화를 해야만 한다.
프로세스는 변경에 대응하기 위해 프로토타이핑이나 점증적 인도와 같은 활동이 필요하다.

## Slide 57: 키 포인트
시스템 전체에 영향을 주지 않은 채 변경 작업을 할 수 있도록 반복적 개발과 인도를 고려해서 프로세스를 구축할 수 있다.
프로세스 개선은 소프트웨어 품질을 높이고, 개발 비용을 줄이거나 개발 소요 시간을 감소시키기 위해 기존 소프트웨어 프로세스를 향상시키는 과정이다.
SEI 프로세스 역량 성숙도 모델은 프로세스 관리, 측정과 그 회사에서 사용하는 좋은 소프트웨어 공학 실무를 반영한다.