## Slide 1: Chapter 8 – 소프트웨어 테스팅

## Slide 2: 학습내용
개발 테스팅
테스트 주도 개발
릴리스 테스팅
사용자 테스팅

## Slide 3: 프로그램 테스팅
테스팅의 목적은 프로그램이 의도된 대로 수행되는지 보여주고 프로그램을 사용하기 전에 결함을 발견하는 것임.
소프트웨어를 테스트할 때 인위적인 데이터를 이용하여 프로그램을 실행시키고 테스트 실행의 결과를 오류, 이상, 또는 프로그램의 비기능적 속성에 과한 정보에 대해 점검함.
테스팅은 오류의 부재가 아닌 오류의 존재만 보일 수 있음.
테스팅은 폭넓은 소프트웨어 검증 및 확인 프로세스의 일부임.

## Slide 4: 프로그램 테스팅 목적
개발자와 고객에게 소프트웨어가 요구사항에 맞는지 보여줌.
  맞춤 소프트웨어의 경우 요구사항 문서의 각 요구사항마다 적어도 하나의 테스트가 있어야 함을 의미함. 일반 소프트웨어 제품의 경우 제품 릴리스에 포함될 모든 시스템 기능들을 위한 테스트가 있어야 함을 의미함.
소프트웨어의 동작이 부정확하거나, 바람직하지 않거나, 명세에 따르지 않게 되는 입력 또는 입력 순서를 찾음.
  결함을 찾기 위하여 소프트웨어를 테스트할 때 시스템 장애, 다른 시스템과의 원치 않는 상호 작용, 부정확한 계산, 데이터 손상과 같은 바람직하지 않은 시스템 동작을 찾아냄.

## Slide 5: 검증 테스팅과 결함 테스팅
첫 번째 목적은 검증 테스팅으로 이뤄짐
  시스템의 예상된 사용을 반영하는 테스트 케이스 집합을 이용하여 시스템이 정확하게 수행되는 것을 기대함.
두 번째 목적은 결함 테스팅으로 이뤄짐
  테스트 케이스는 결함을 드러낼 수 있도록 설계됨. 결함 테스팅의 테스트 케이스는 의도적으로 모호할 수 있고 시스템이 정상적으로 어떻게 사용되는지를 반영할 필요가 없음.

## Slide 6: 프로그램 테스팅의 입출력 모델
입력 테스트 데이터
시스템
출력 테스트 결과
이상 행동을 일으키는 입력
결함의 존재를 밝히는 출력

## Slide 7: 검증과 확인
검증: ＂올바른 제품을 만들고 있는가”.
소프트웨어가 요구사항에 맞는지 점검.
확인: "제품을 올바르게 만들고 있는가”.
소프트웨어가 고객의 기대에 맞는지 보증.

## Slide 8: V & V 확신
V & V의 목표는 소프트웨어 시스템이 "목적에 맞는다"는 확신을 세우는 것임.
요구되는 확신의 수준은 시스템의 목적, 시스템 사용자의 기대, 시스템의 현재 시장 환경 등에 좌우됨
  소프트웨어의 목적
    소프트웨어가 중요할수록 신뢰성이 있는 것이 더 중요함.
  사용자 기대
    사용자는 가끔 소프트웨어 품질에 대해 낮은 기대를 가짐.
  시장 환경
    회사는 프로그램을 충분히 테스트하고 디버그하기 전에 릴리스하기로 결정할 수 있음.

## Slide 9: 인스펙션과 테스팅
인스펙션: 소프트웨어를 검증하기 위하여 실행시킬 필요가 없는 정적 V & V 기술임
  도구 기반 문서 및 코드 분석으로 보조함.
소프트웨어 테스팅: 제품의 동작을 시험하고 관찰하는 동적 V & V 기술임
  시스템은 테스트 데이터로 실행되며 그 동작이 관찰됨.

## Slide 10: 인스펙션과 테스팅
인스펙션
요구사항 명세
시스템 프로토타입
소프트웨어 아키텍처
UML 설계 모델
데이터베이스 스키마
프로그램
테스팅

## Slide 11: 소프트웨어 인스펙션
소스 코드의 비정상 및 결함을 찾아내기 위해 검사함.
인스펙션은 시스템의 실행을 요구하지 않으므로 구현 전에 검사가 가능함.
시스템의 다양한 표현에 대해 적용 가능함 (요구사항, 설계 모델, 프로그램 소스 코드 등.).
프로그램 오류를 찾아내는 데 효율적임.

## Slide 12: 인스펙션의 장점
테스팅 중에 오류가 다른 오류들을 가릴 수 있음. 인스펙션은 시스템을 실행시키는 것과 무관하므로 오류들 간의 상호 작용에 대해 염려할 필요가 없음.
추가 비용 없이 시스템의 불완전한 버전이 검사될 수 있음. 만일 프로그램이 불완전하다면 가용한 부분을 테스트하기 위하여 특별한 테스트 장치를 개발할 필요가 있음.
프로그램 결함을 찾는 것뿐만 아니라 인스펙션은 표준의 준수, 이식성, 유지보수성과 같은 프로그램의 폭넓은 품질 속성을 검토할 수 있음.

## Slide 13: 인스펙션과 테스팅
인스펙션과 테스팅은 상호 보완적임.
V & V 프로세스 내에서 둘 다 사용되어야 함.
인스펙션은 명세에 있는 내용을 점검할 수 있으나 고객의 진짜 요구사항을 점검할 수는 없음.
인스펙션은 비기능적 요구사항을 점검할 수 없음.

## Slide 14: 소프트웨어 테스팅 프로세스 모델
테스트 케이스 설계
테스트 케이스
테스트 데이터
테스트 결과
테스트 보고서
테스트 데이터 준비
테스트 데이터를 이용한 프로그램 실행
결과와 테스트 케이스 비교

## Slide 15: 테스팅의 단계
개발 테스팅: 버그와 결함을 발견하기 위하여 시스템이 개발 중에 테스트됨.
릴리스 테스팅: 별도의 테스팅팀이 시스템의 완성된 버전을 사용자에게 릴리스하기 전에 테스트함.
사용자 테스팅: 시스템의 사용자 또는 잠재적인 사용자들이 자신의 환경에서 시스템을 테스트함.

## Slide 16: 개발 테스팅

## Slide 17: 개발 테스팅
개발 테스팅은 시스템을 개발하는 팀에 의해 수행되는 모든 테스팅 활동을 포함함.
  단위 테스팅: 개별 프로그램 단위 또는 객체 클래스가 테스트됨. 단위 테스팅은 객체나 메서드의 기능을 테스트하는 것에 집중하여야 함.
  컴포넌트 테스팅: 여러 개별 단위가 복합 컴포넌트를 생성하기 위하여 통합됨. 컴포넌트 테스팅은 컴포넌트 기능에 접근하는 컴포넌트 인터페이스를 테스트하는 것에 집중하여야 함.
  시스템 테스팅: 시스템의 어느 정도 또는 모든 컴포넌트들을 통합하여 시스템이 전체로서 테스트됨. 시스템 테스팅은 컴포넌트의 상호 작용을 테스트하는 것에 집중하여야 함.

## Slide 18: 단위 테스팅
단위 테스팅은 메서드 또는 객체 클래스와 같은 프로그램 컴포넌트를 테스팅하는 프로세스임.
결함 테스팅 프로세스임.
단위는 다음과 같을 수 있음:
  객체 내의 함수나 메서드
  여러 속성과 메서드를 가진 객체 클래스
  인터페이스를 가진 컴포넌트

## Slide 19: 객체 클래스 테스팅
객체의 모든 기능이 포함되도록 테스트를 설계하여야 함
  객체에 포함된 모든 오퍼레이션
  객체에 포함된 모든 속성의 값을 지정하고 검사
  객체를 모든 가능한 상태가 되도록 함.
일반화 또는 상속은 객체 클래스 테스팅을 더 복잡하게 함.

## Slide 20: 기상 관측소 객체 인터페이스

## Slide 21: 기상 관측소 테스팅
reportWeather, reportStatus 같이 객체에 포함된 모든 메서드들을 위한 테스트 케이스를 정의할 필요가 있음.
상태 모델을 이용하여 테스트되어야 하는 상태 전이 순서를 식별하고 이 순서대로 전이시키는 이벤트 순서를 정의함.
예제:
  Shutdown -> Running-> Shutdown
  Configuring-> Running-> Testing -> Transmitting -> Running
  Running-> Collecting-> Running-> Summarizing -> Transmitting -> Running

## Slide 22: 자동화된 테스팅
가능하다면 언제든지 단위 테스팅을 자동화해야 함.
자동화된 단위 테스팅에서는 프로그램 테스트를 작성하고 실행시키기 위해서 Junit 같은 테스트 자동화 프레임워크를 사용함.
단위 테스팅 프레임워크는 특정 테스트 케이스를 생성하기 위하여 확장할 수 있는 범용 테스트 클래스를 제공함. 프레임워크는 구현된 테스트 모두를 실행시키고 테스트의 성공 또는 그렇지 않음을 종종 그래픽 인터페이스를 통해 보고함.

## Slide 23: 자동화된 테스트 부분
설정 부분: 시스템을 테스트 케이스, 말하자면 입력과 예상되는 출력으로 초기화함.
호출 부분: 테스트될 객체나 메서드를 호출함.
단언 부분: 호출 결과를 예상되는 결과와 비교함. 단언이 참으로 평가되면 테스트는 성공이고 거짓이면 실패임.

## Slide 24: 단위 테스트 케이스 선정
테스팅하는 컴포넌트가 예상대로 사용되는 경우, 무엇을 하기로 되어있는지를 테스트 케이스가 보여주어야 함.
컴포넌트에 결함이 있을 경우, 테스트 케이스에 의해 밝혀져야 함.
그러므로 두 가지 종류의 테스트 케이스를 설계해야 함:
  첫 번째 종류는 프로그램의 정상적인 작업을 반영하고 컴포넌트가 동작한다는 것을 보여주어야 함.
  두 번째 종류는 공통적인 문제들이 발생하는 곳에 대한 테스팅 경험을 바탕으로 하여야 함. 비정상 입력을 사용하여 이것이 적절히 처리되고 컴포넌트를 망가뜨리지 않는지 검사하여야 함.

## Slide 25: 테스팅 전략
분할 테스팅: 공통 특성을 가지고 동일한 방식으로 처리되어야 하는 입력 그룹을 식별함. 각 그룹 안에서 테스트를 선정함.
가이드라인 기반 테스팅: 테스트 케이스를 선정하기 위하여 테스팅 가이드라인을 사용함. 이 가이드라인은 컴포넌트를 개발할 때 프로그래머가 자주 범하는 오류의 종류에 대한 이전의 경험을 반영함.

## Slide 26: 분할 테스팅
프로그램의 입력 데이터와 출력 결과는 공통 특징을 가진 집합의 원소라고 생각할 수 있음.
프로그램은 보통 한 집합의 모든 원소에 대해 비슷한 방법으로 행동함.
테스트 케이스는 각각의 집합(분할) 내에서 선정되어야 함.

## Slide 27: 동등 분할하기
입력 동등 분할
출력 동등 분할
가능한 입력
가능한 출력
올바른 출력
시스템

## Slide 28: 동등 분할
입력 값 개수
입력 값
4개 미만
4개와 10개 사이
10개 초과
10000 미만
10000과 99999 사이
99999 초과

## Slide 29: 테스팅 지침 (시퀀스)
단지 하나의 값만 가지는 시퀀스로 소프트웨어를 테스트함.
테스트마다 다양한 크기를 가지는 서로 다른 시퀀스를 사용함.
시퀀스의 첫 번째, 중간, 마지막 원소가 접근되도록 테스트를 유도함.
비어 있는 시퀀스로 테스트함.

## Slide 30: 일반적인 테스팅 지침
시스템에서 모든 오류 메시지들이 생성되게 만드는 입력 값들을 선택함
버퍼 오버플로우가 일어나도록 입력을 설계함
같은 입력 또는 같은 입력 순서를 여러 번 반복함
유효하지 않은 출력이 생성되도록 함
계산 결과가 너무 크거나 너무 작게 만듦.

## Slide 31: 컴포넌트 테스팅
소프트웨어 컴포넌트는 대게 상호 작용하는 여러 객체들로 이루어져 있음.
  예를 들어 기상 관측소 시스템에서 재설정 컴포넌트는 재설정의 각 측면을 담당하는 객체들을 포함함.
이 객체들의 기능은 컴포넌트 인터페이스를 통해서 접근함.
복합 컴포넌트를 테스팅하는 것은 컴포넌트 인터페이스 또는 인터페이스가 명세에 따라 동작한다는 것을 보여주는 데 집중하여야 함.
  컴포넌트 안의 개별 객체들에 대한 단위 테스트는 완료되었다고 가정할 수 있음.

## Slide 32: 인터페이스 테스팅
인터페이스 오류 혹은 인터페이스에 대한 잘못된 가정을 찾아내는 것이 목표임.
인터페이스 유형
  매개변수 인터페이스: 데이터의 참조 또는 어떤 경우 함수의 참조가 한 컴포넌트에서 다른 컴포넌트로 전달됨.
  공유 메모리 인터페이스: 메모리 블록이 컴포넌트 간에 공유됨.
  프로시저 인터페이스: 다른 컴포넌트들에 의해 호출될 수 있는 프로시저들의 집합을 한 컴포넌트에 모아놓음.
  메시지 전달 인터페이스: 한 컴포넌트가 다른 컴포넌트에 메시지를 전달하여 서비스를 요청함.

## Slide 33: 인터페이스 테스팅
테스트 케이스

## Slide 34: 인터페이스 오류
인터페이스 오용
  호출하는 컴포넌트가 다른 컴포넌트를 호출하는 데 인터페이스 사용 오류가 생김.
인터페이스 오해
  호출하는 컴포넌트가 호출되는 컴포넌트의 인터페이스 명세를 잘못 이해하고 호출되는 컴포넌트의 동작은 가정함.
타이밍 오류
  정보 생산자가 공유 인터페이스 정보를 갱신하지 않아서 소비자가 오래된 정보에 접근할 수 있음.

## Slide 35: 인터페이스 테스팅 지침
외부 컴포넌트에 전달되는 매개변수 값이 범위의 극단에 있게 테스트 집합을 설계함.
인터페이스를 통해 포인터가 전달될 때 항상 널 포인터 매개변수를 가지고 인터페이스를 테스트함.
프로시저 인터페이스를 통해 컴포넌트가 호출될 때 고의적으로 컴포넌트가 실패하게 하는 테스트를 설계함.
메시지 전달 시스템에서 스트레스 테스팅을 사용함.
공유 메모리를 통해 여러 컴포넌트가 상호 작용하는 경우 컴포넌트들이 활성화되는 순서가 바뀌도록 테스트를 설계함.

## Slide 36: 시스템 테스팅
개발 중의 시스템 테스팅은 시스템의 버전을 생성하기 위하여 컴포넌트들을 통합하고 통합된 시스템을 테스팅하는 것과 관련되어 있음.
시스템 테스팅은 컴포넌트간의 상호작용을 테스트하는 데 초점을 맞춤.
컴포넌트들이 호환되는지, 올바르게 상호 작용하는지, 인터페이스를 통하여 정확한 시간에 정확한 데이터를 전송하는지 검사함.
시스템 테스팅은 시스템의 창발적 행동을 테스트함.

## Slide 37: 시스템과 컴포넌트 테스팅의 차이
시스템 테스팅 중에는 별도로 개발된 재사용 가능한 컴포넌트와 기성품 시스템이 새로 개발된 컴포넌트들과 통합될 수 있음. 완전한 시스템이 테스트됨.
다른 팀 구성원이나 하부팀에서 개발된 컴포넌트가 이 단계에서 통합됨. 시스템 테스팅은 개별적이라기보다 집단적인 프로세스임.
  어떤 회사에서는 시스템 테스팅이 설계자와 프로그래머의 관여 없이 별도의 테스팅팀과 관련될 수 있음.

## Slide 38: 유스케이스 기반 테스팅
상호 작용에 초점을 맞추기 때문에 유스케이스 기반 테스팅이 효과적인 접근법임.
여러 컴포넌트들이나 객체들은 보통 시스템의 각 유스케이스를 구현함. 유스케이스를 테스팅하는 것은 이들 상호 작용이 일어나도록 함.
유스케이스 구현을 모델링하기 위하여 시퀀스 다이어그램을 만들었다면 상호 작용에 관련된 객체들이나 컴포넌트들을 볼 수 있음.

## Slide 39: 기상 데이터 수집 시퀀스 다이어그램
기상정보 시스템
수신 확인
수신 확인
수신 확인
수신 확인

## Slide 40: 시퀀스 다이어그램을 통한 테스트 케이스 설계
보고를 요청하는 입력은 연관된 응답이 있어야 함. 요청에 대해 궁극적으로 보고가 있어야 함.
  테스팅 중에는 보고가 제대로 구성되었는지 점검하기 위한 요약 데이터를 생성하여야 함.
WeatherStation 에 보고하라는 입력 요청의 결과로 요약 보고가 생성됨.
  SatComms 의 테스트를 위해 준비한 요약에 해당하는 원시 데이터를 생성하고 WeatherStation 객체가 요약을 바르게 생성하는지 점검하여 이를 분리하여 테스트할 수 있음. 이 원시 데이터는 WeatherData 객체를 테스트하는 데도 사용될 수 있음.

## Slide 41: 테스팅 정책
테스팅은 가능한 테스트 케이스들의 부분집합에 기반을 두며, 이 부분집합을 선택하는 정책을 가지고 있어야 함.
테스팅 정책의 예:
  메뉴를 통해 접근되는 모든 시스템 기능들이 테스트되어야 함.
  같은 메뉴를 통해 접근되는 기능들의 조합 (예를 들어 텍스트 서식) 이 테스트되어야 함.
  사용자 입력이 제공되는 경우 모든 기능들은 올바른 입력과 틀린 입력 둘 다를 가지고 테스트되어야 함.

## Slide 42: 테스트 주도 개발

## Slide 43: 테스트 주도 개발
테스트 주도 개발 (TDD) 은 테스팅과 코드 개발을 중첩시키는 프로그램 개발 접근법임.
증분을 위한 테스트와 함께 코드를 점증적으로 개발함. 개발된 코드가 그것을 위한 테스트를 모두 통과할 때까지 다음 증분 작업을 시작하지 않음.
TDD는 XP 애자일 개발 기법의 일부로 소개되었음. 그렇지만 지금은 주류로 받아들여졌으며 애자일 프로세스와 계획기반 프로세스 모두에서 사용될 수 있음.

## Slide 44: 테스트 주도 개발
새로운 기능 식별
통과
실패
테스트 작성
테스트 수행
기능 구현 및 리팩토링

## Slide 45: TDD 프로세스 단계
요구되는 기능의 증분을 식별하는 것으로 시작함. 이것은 보통 작고 몇 줄의 코드로 구현 가능하여야 함.
이 기능을 위해 테스트를 만들고 자동화된 테스트로 구현함.
구현되어 있는 다른 모든 테스트들과 함께 그 테스트를 실행함. 처음에는 기능을 구현하지 않았으므로 새로운 테스트는 실패할 것임.
해당 기능을 구현하고 테스트를 다시 실행함.
모든 테스트가 성공적으로 실행되었으면 기능의 다음 부분 구현으로 이동함.

## Slide 46: 테스트 주도 개발의 장점
코드 커버리지
  원칙적으로 작성된 모든 코드의 일부는 적어도 하나의 연관된 테스트가 있어야 함.
회귀 테스팅
  프로그램이 개발될 때 테스트 스위트가 점증적으로 개발됨.
단순화된 디버깅
  테스트가 실패했을 때 문제를 찾기 위하여 디버깅 도구를 사용할 필요가 없음.
시스템 문서화
  테스트 자체가 코드가 무엇을 하는지 설명하는 문서의 형태로 동작함.

## Slide 47: 회귀 테스팅
회귀 테스트는 이 변경이 시스템에 새로운 버그를 초래하지 않았는지 검사함.
회귀 테스팅은 시스템을 수작업으로 테스트할 때 시간과 노력 비용이 매우 높음. 자동화된 테스팅은 회귀 테스팅의 비용을 극적으로 감소시킴. 기존 테스트들이 빠르고 값싸게 재실행될 수 있음.
기능을 더 추가하기 전에 기존의 모든 테스트가 성공적으로 수행되어야 함.

## Slide 48: 릴리스 테스팅

## Slide 49: 릴리스 테스팅
릴리스 테스팅은 개발팀 외부에서 사용하기로 의도한 시스템의 특정 릴리스를 테스팅하는 프로세스임.
릴리스 테스팅 프로세스의 주 목표는 시스템이 사용하기에 충분히 괜찮다는 것을 시스템의 공급자에게 확신시키는 것임.
  릴리스 테스팅은 시스템이 명시된 기능, 성능, 확실성을 제공하며 일반적인 사용 중에 장애가 발생하지 않는다는 것을 보여주어야 함.
릴리스 테스팅은 보통 테스트가 시스템 명세로부터 유도되는 블랙박스 테스팅 프로세스임.

## Slide 50: 릴리스 테스팅과 시스템 테스팅
중요한 구분:
  시스템 개발팀이 릴리스 테스팅의 책임을 지면 안 됨.
  릴리스 테스팅은 시스템이 요구사항에 맞고 시스템의 고객에게 사용되기에 충분히 괜찮다는 것을 보장하기 위한 확인 점검 프로세스임. 개발 팀에 의한 시스템 테스팅은 시스템에 있는 버그를 발견하는 데 집중하여야 함.

## Slide 51: 요구사항 기반 테스팅
요구사항 기반 테스팅은 각 요구사항을 고려하고 그것을 위한 테스트 집합을 유도하는 테스트 케이스 설계에 대한 체계적인 접근임.
Mentcare 시스템 요구사항:
  만일 어떤 환자가 특정 약물치료에 알레르기가 있다고 알려져 있으면 그 약물치료 처방은 시스템 사용자에게 경고 메시지가 나오는 결과가 되어야 함.
  만일 처방자가 알레르기 경고를 무시하기로 선택한다면 왜 그것이 무시되었는지 이유를 제공하야 함.

## Slide 52: 요구사항 테스트
환자 기록을 알려진 알레르기가 없는 것으로 설정함. 알레르기가 존재한다고 알려진 약물치료 처방을 함. 시스템에서 경고 메시지가 나오지 않는지 점검함.
환자 기록을 알려진 알레르기가 있는 것으로 설정함. 환자가 알레르기를 가진 약물치료를 처방하고 시스템에서 경고 메시지가 나오는지 점검함.
환자 기록을 둘 이상의 약물에 알레르기가 기록되게 설정함. 두 약물을 따로 처방하여 각 약물에 대해 올바른 경고 메시지가 나오는지 점검함.
환자가 알레르기를 가진 두 약물을 처방함. 두 개의 경고 메시지가 올바르게 나오는지 점검함.
경고 메시지가 뜨는 약물을 처방하고 경고를 무시함. 시스템이 사용자에게 왜 경고를 무시했는지 설명하는 정보를 제공하도록 요구하는지 점검함.

## Slide 53: Mentcare 시스템의 사용자 스토리
George는 정신건강 관리 업무를 담당하는 간호사이다. 그의 책임 중 하나는 환자 가정을 방문하여 치료가 효과적인지, 환자가 약물치료의 부작용을 겪지는 않는지 점검하는 것이다.
가정 방문일에 George는 Mentcare 시스템에 로그인하여 당일의 가정 방문 일정과 방문할 환자의 요약 정보를 출력한다. 그는 노트북 PC에 방문할 환자들의 기록을 다운로드하도록 요청하고 PC에 저장될 기록을 암호화할 키를 입력하도록 요구 받는다.
그가 방문할 환자 중 하나는 우울증 약으로 치료받고 있는 Jim이다. Jim은 약물치료가 도움이 된다고 느끼지만 밤에 깨어있게 되는 부작용이 있다고 믿는다. George는 Jim의 기록을 찾고 암호를 풀기 위해 키를 입력하도록 요구 받는다. 그는 처방된 약물을 점검하고 부작용에 대해 질의한다. 불면증은 알려진 부작용이므로 Jim의 문제를 기록하고 약물치료를 변경할 수 있게 병원에 방문할 것을 권한다. Jim이 동의하고 George는 병원에 들어가서 진료 예약을 잡기 위해 Jim에게 전화해야 한다는 내용을 입력한다. George는 진찰을 끝내고 시스템은 Jim의 기록을 다시 암호화한다.
진찰을 끝낸 후 George는 병원으로 돌아가서 방문한 환자들의 기록을 데이터베이스에 업로드한다. 시스템은 그가 추적 정보를 위해 연락해야 하거나 병원 예약을 잡아야 하는 환자들의 통화 목록을 생성한다.

## Slide 54: 시나리오가 테스트하는 기능들
시스템 로그온에 의한 인증
특정 환자 기록을 노트북 PC에 다운로드와 업로드
가정 방문 일정
모바일 장치에서 환자 기록의 암호화와 복호화
기록 검색과 수정
부작용 정보를 유지하는 약물 데이터베이스에 연결
전화 안내 시스템

## Slide 55: 성능 테스팅
성능 테스트는 시스템이 의도된 부하를 처리할 수 있는지 확인하기 위하여 설계되어야 함.
이것은 보통 시스템 성능이 수용 불가능해질 때까지 부하를 증가시키는 일련의 테스트를 실행시키는 것을 포함함.
스트레스 테스팅은 소프트웨어 설계 한계를 넘어서는 요청을 생성하여 시스템에 스트레스를 주는 것을 의미함.

## Slide 56: 사용자 테스팅

## Slide 57: 사용자 테스팅
사용자 또는 고객 테스팅은 사용자나 고객이 입력을 제공하고 시스템 테스팅에 관한 의견을 내는 테스팅 프로세스의 한 단계임.
광범위한 시스템 테스팅과 릴리스 테스팅이 수행된 경우에도 사용자 테스팅은 필수적임.
  사용자의 작업 환경으로부터 영향은 시스템의 신뢰성, 성능, 사용성, 견고성 등에 주된 효과를 끼침.

## Slide 58: 사용자 테스팅의 유형
알파 테스팅
  선택된 그룹의 소프트웨어 사용자들이 개발팀과 밀접하게 작업하며 소프트웨어의 초기 릴리스를 테스트함.
베타 테스팅
  소프트웨어의 릴리스를 더 큰 그룹의 사용자들에게 제공하여 사용자들이 실험해볼 수 있게 하고 발견한 문제점을 시스템 개발자에게 알림.
인수 테스팅
  시스템 개발자로부터 시스템을 인수하고 고객 환경에 배치할 준비가 되었는지 여부를 결정하기 위하여 고객이 시스템을 테스트함.

## Slide 59: 인수 테스팅 프로세스
인수 기준 정의
인수 테스팅 계획 수립
테스트 기준
테스트 계획
테스트
테스트 결과
테스팅 보고서
인수 테스트 유도
인수 테스트 실행
테스트 결과 타협
시스템 인수 또는 거부

## Slide 60: 인수 테스팅 프로세스의 단계
인수 기준 정의
인수 테스팅 계획 수립
인수 테스트 유도
인수 테스트 실행
테스트 결과 타협
시스템 거부/인수

## Slide 61: 애자일 기법과 인수 테스팅
애자일 기법에서 최종 사용자는 개발팀의 일부이고 사용자 스토리 관점에서 시스템 요구사항을 제공함.
사용자는 개발된 소프트웨어가 사용자 스토리를 지원하는지 여부를 결정한 테스트를 정의할 책임도 역시 가짐.
별도의 인수 테스트가 없음.
사용자가 시스템이 어떻게 사용되는지 일반적인 지식을 가진 “전형적인” 사용자인지가 중요함.

## Slide 62: 키 포인트
테스팅은 프로그램에 있는 오류의 존재를 보여줄 수 있을 뿐임. 이것은 남아있는 결함이 없다는 것을 보일 수 없음.
개발 테스팅은 소프트웨어 개발팀의 책임임. 시스템이 고객에게 인도되기 전에 별도의 팀이 시스템을 테스팅하는 책임을 져야 함.
개발 테스팅은 개별 객체와 메서드를 테스트하는 단위 테스팅, 연관된 객체의 그룹을 테스트하는 컴포넌트 테스팅, 부분 또는 완전한 시스템을 테스트하는 시스템 테스팅을 포함함.

## Slide 63: 키 포인트
소프트웨어를 테스팅할 때 다른 시스템에서 결함을 발견하는 데 효과적이었던 테스트 케이스들의 유형을 선택하는 경험과 지침을 이용하여 소프트웨어를 “나누려고” 노력해야 함.
가능하다면 자동화된 테스트를 작성해야 함. 테스트가 시스템이 변경되었을 때마다 실행될 수 있는 프로그램에 내장됨.
테스트 우선 개발은 테스트될 코드보다 테스트를 먼저 작성하는 개발 접근법임. 작은 코드 변경이 이루어지고 모든 테스트가 성공적으로 실행될 때까지 코드가 리팩토링됨.
시나리오 테스팅은 시스템의 실제적인 사용을 모사하므로 유용함. 이것은 전형적인 사용 시나리오를 고안하여 테스트 케이스를 유도하는 데 사용하는 것을 포함함.
인수 테스팅은 소프트웨어가 계획된 운영 환경에 배치되고 사용되기에 충분히 괜찮은지 결정하는 것이 목표인 사용자 테스팅 프로세스임.